附件2：合同模版

建 设 工 程 检 测 合 同 书

项目名称：中包7层线科创园项目1、7（一楼）、9、10、12-1、12-2、13、16、26号楼栋结构安全和抗震鉴定工程

委托单位：华西包装（集团）有限责任公司

(甲方)

检测单位：          XXX           公司

(乙方)

签订时间：        年       月       日

建 设 工 程 检 测 合 同 书

委托单位：华西包装（集团）有限责任公司（以下简称“甲方”）

检测单位：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现甲方就 中包7层线科创园项目1、7（一楼）、9、10、12-1、12-2、13、16、26号楼栋结构安全和抗震鉴定工程 项目委托乙方进行相关检测。为了更好的明确各方的职责, 经甲乙双方友好协商，特订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称： 中包7层线科创园项目1、7（一楼）、9、10、12-1、12-2、13、16、26号楼栋结构安全和抗震鉴定工程

工程地址：重庆市沙坪坝区天星桥街道晒光坪66-8号

第二条  服务内容

甲方委托乙方对 中包7层线科创园项目1、7（一楼）、9、10、12-1、12-2、13、16、26号楼栋 进行 结构安全和抗震鉴定 检测服务工作。具体服务内容如下：

1、依据现行有效的《既有建筑鉴定与加固通用规范》、《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》对建筑物进行安全性和抗震性鉴定，出具合法合规的鉴定报告。

2、完成对建筑物的图纸测绘(图纸还原)工作，图纸深度参照常规施工图设计要求，需要反应基础、梁板柱楼梯大样等的构件截面尺寸及相应配筋。

3、需要提供与测绘图纸对应的结构模型。

4、绘制平面布置示意图；

5、房屋承重结构及围护结构构件使用现状及损伤状况调查 （主要调查房屋主要受力构件及围护结构构件是否出现明显开裂、变形、露筋等损伤，对损伤状况记录、描述，并对损伤程度进行评定）；

6、房屋倾斜及地基基础的使用现状调查（采用房屋倾斜观测结果结合基础及上部结构的现状间接判定基础是否出现明显的沉降及不均匀沉降）；

7、承重结构构件混凝土抗压强度检测；

8、抽取部分承重墙体进行砌体砖及砌筑砂浆抗压强度检测；

9、根据相关规范，对混凝土柱、梁承重结构构件截面尺寸、钢筋配置进行调查；

10、楼板板底受力钢筋配置扫描检测；

11、房屋使用功能及使用荷载调查；

12、根据现场调查及检测结果对该房屋上部结构承载力进行验算、分析、评级，并出具结构安全性鉴定报告；

13、抗震鉴定。

第三条  检测期限

1、在本合同生效且本合同约定的服务必备条件具备后（甲方通知之日起） 3 个工作日内，乙方应进场开展检测工作。

2、乙方从进场检测之日起 10 个工作日内完成现场检测工作。

3、现场勘察检测工作结束且甲方已完整提供乙方出具技术服务报告所需材料后 20 个工作日内，乙方应完成检测报告。甲方同意乙方完成检测报告的时间以乙方检测报告形成时间为准。

第四条  检测依据

《既有建筑鉴定与加固通用规范》、《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业建筑可靠性鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》

第五条  检测费用的核算与支付

（一）合同金额

1、项目采用包干价计费方式，合同总金额：    元（含税），大写：人民币      。

2、如甲乙双方对检测结论存在争议，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。

（二）支付方式

1、本合同标检测服务费采用如下方式进行支付：

一次性支付，甲方领取正式纸质检测报告、电子版检测报告并收到乙方开具的有效发票后七个工作日内一次性向乙方支付全部检测费用。

2、付款前，乙方需向甲方开具等额有效的□6%增值税普通发票/☑6%增值税专用发票。

（三）合同签署页记载的乙方账户为乙方指定收款账户，乙方应对所提供账户的安全、真实、准确性负责，如中途更换账号，应提前10日书面通知甲方，否则，甲方向记载账户付款视为已完成付款义务。

第六条  现场检测环境及条件

1、甲方提供现场检测便利，如水、电、人员及临时办公地点，以便乙方开展工作。为保证乙方能有效地为甲方提供检测服务，甲方应当向乙方在检测服务过程中免费提供适当的和必要的工作条件和协作。

2、甲方应在乙方进场勘察检测前免费向乙方提供如下资料：

（1）检测委托书、上述建筑物完整的设计图纸及施工资料；

（2）其他与检测有关的信息和资料。

3、甲方应在乙方进场勘察检测过程中免费向乙方提供如下检测试验条件：

（1）提供安全、合理的检测工作现场；

（2）满足现场检测需要的检测工作条件，包括但不限于水电和脚手架等，并确保工作环境安全；

（3）检测工作进行期间现场应有甲方联络员；

（4）其他与现场勘察检测有关的协助。

第七条  检测成果的交付

1、本合同采用提供一式 2 份书面检测报告的方式进行交付和验收。

2、本项目所有检测报告必须按合同约定及现行有关技术规范、标准执行，确保报告质量。

第八条  甲方的权利义务

1、甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程委托信息，依据相应规范、标准提供相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的报告。

2、甲方对所提供资料的代表性、真实性和有效性负责。

3、因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担责任。

4、甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

5、保证按合同约定及时支付检测费用。

6、如甲方对乙方检测报告的质量和时效有异议的，应在收到乙方检测报告之日起15日内书面提出，逾期未提出视为无异议。

第九条  乙方的权利义务

1、按现行合同约定的现行检测标准、规范和设计方要求的方法进行检测，按时保质保量的完成任务。

2、及时、准确、公正的提供检测报告。

3、乙方独立地实施符合国家、行业或地方标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

4、乙方需向甲方提供必要的检测咨询服务。

5、乙方为甲方提供与检测相关的技术服务，并对甲方的工程技术保密。

6、乙方在履行本合同项下义务的过程中，由乙方原因导致的人身、财产损失等安全事故（包括但不限于乙方人员及第三人人身、财产损害等），均由乙方自行承担责任，甲方对此不负责。若因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

第十条  违约责任

1、甲方未按照合同约定的时间支付检测服务费用，每逾期一日按应支付款项的千分之一向乙方支付滞纳金。

2、甲方在检测报告完成前单方要求终止合同，其已付款无权要求退回，无预付款或预付款不足以支付乙方已完成工作的，甲方应按乙方实际发生的工作量支付检测服务费用；甲方在乙方检测报告完成后单方要求终止合同，应当全额支付检测服务费用。

3、乙方未按照本合同第三条约定的时间进行检测，每逾期一日应当减收千分之三检测服务费；乙方在检测报告完成前终止合同的，应以本合同约定检测服务费为准向甲方赔偿损失；乙方出具的检测报告不符合本合同约定技术标准规范的，导致甲方产生损失的，乙方应赔偿甲方损失。

4、乙方的赔付以合同标的额为限。

第十一条  合同变更

1、本合同的变更必须由各方协商一致，并以书面形式确定。

2、在本合同有效期内，一方变更项目联系人的，应当及时通知另一方，未及时通知而影响本合同履行或造成另一方损失的，应当承担由此造成的损失。各方指定本合同项目联系人作为本方代表，负责签收对方提供的与合同有关资料。乙方按本合同载明的通讯地址或合同当事人法定注册地邮寄检测报告、发票等资料，若发生拒绝签收或无人签收的，视为已送达。

3、双方承诺本合同记载地址为各类通知、文件或法院的诉讼文书的有效送达地址，如有变更需提前15日书面通知对方，否则向记载地址的送达视为有效送达，邮寄文件被邮政部门退回的，退回之日视为送达之日。

- 第十二条  附则

1、如因履行本合同发生纠纷，双方应先行协商解决，协商不成，可向项目所在地人民法院起诉。同时违约方应承担守约方包括但不限于公证费、调查取证费、律师代理费、案件受理费、担保费等实现权益的费用。

2、本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

3、一切未尽事宜，双方另行协商解决。

4、乙方完成本合同所委托的工程质量检测业务，且甲方支付完本合同涉及的全部检测费用后本合同终止。

（以下无正文）

委托方（甲方）：华西包装（集团）有限责任公司

（单位公章或技术合同专用章）

法人代表或委托代理人

（签字或签章）  ：                               0

联    系    人  ：            聂艺璇                0

联  系  电  话  ：         17784456044              0

纳税人识别号    ：      915000002028159022          0

开   户    名   ：   华西包装(集团)有限责任公司

开  户  银  行  ：     工商银行重庆七星岗支行

账         号   ：     3100021619200085348          0

地         址   ：重庆市渝中区捍卫路6号临华大厦10楼

服务方（乙方）：                                  .

（单位公章或技术合同专用章）

法人代表或委托代理人

（签字或签章）  ：                               0

联    系    人  ：                               0

联  系  电  话  ：                               0

纳税人识别号    ：                               0

开   户    名   ：

开  户  银  行  ：

账         号   ：                               0

地         址   ：                               0